IMPLEMENTATION BLUEPRINT  /  V1.1

# AI 测试平台落地方案

从原子数据能力到可观察、可恢复的浏览器 Agent 执行

文档状态：架构基线已接受

版本：v1.1

日期：2026-07-13

适用范围：首个试点项目至组织级扩展

核心结论  平台的首要产品不是“测试用例列表”，而是一套版本化 Test IR：它把功能说明、业务身份、原子数据图、受约束 Agent、确定性断言与证据协议编译为可恢复运行。

本方案以“销售账号 → 创建客户 → 创建来访单 → 追踪 ID 筛选 → 角色权限断言 → 逆序清理”为首个黄金链路，给出产品边界、技术架构、数据模型、接口、实施阶段和验收门槛。

ATLAS TEST SPACE

DOCUMENT MAP

# 目录

- 执行摘要：需要先做出的六个决定

- 产品定位、目标与范围边界

- 用户、领域对象与核心闭环

- 原子组件、类型系统与依赖图

- 功能说明到 Agent 工作流

- 执行引擎、账号租约与证据流

- 总体技术架构与技术选型

- 核心数据模型与 API 边界

- 安全、权限、隐私与治理

- 实施路线、团队与工作包

- 验收、SLO 与运营指标

- 风险、ADR 与下一步行动

- 附录：关键协议样例与参考资料

阅读建议  决策者优先阅读第 1、2、10、12 章；产品与 QA 负责人优先阅读第 3–5 章；架构与研发负责人重点阅读第 4、6–9 章。

01 / EXECUTIVE DECISIONS

# 执行摘要：需要先做出的六个决定

这套平台的成败不取决于是否能让 Agent 点击页面，而取决于是否把不可控部分压缩在确定性边界内，并使每次运行具备版本、证据和清理责任。建议在启动研发前确认以下六项原则。

| 编号 | 决策域 | 推荐结论 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 平台资产核心 | 自有、版本化的 Test IR；与具体模型和 Agent 框架解耦 | 必须 |
| D2 | 执行职责边界 | 数据、账号、调度、断言、清理由确定性引擎负责；Agent 只处理页面语义 | 必须 |
| D3 | 发布模型 | 功能文档、原子组件、用例、Prompt、模型配置发布后不可变 | 必须 |
| D4 | 运行状态权威 | 只保留一个持久化工作流状态机作为事实来源 | 必须 |
| D5 | 断言信任模型 | DOM/API/业务规则是权威；模型不得自行修改预期或决定假通过 | 必须 |
| D6 | 实施策略 | 先打通一条黄金链路，连续稳定运行后再抽象通用平台能力 | 推荐 |

北极星指标  从功能说明到一条稳定、可复现、具备完整证据的自动化用例所需时间，而不是平台里累计创建了多少条用例。

## 1.1 推荐建设路径

- 以 CRM 客户筛选为试点，仅选定一个测试环境、两个业务角色和 6–10 个原子组件。

- 先落地 Test IR、组件契约、账号租约、DAG 执行、Playwright Runner、实时事件和证据包。

- AI 只生成草稿；草稿通过静态编译、沙盒试运行和人工审核后发布不可变版本。

- 连续 30 次黄金链路验证达到门槛后，扩展到批量矩阵、迭代报告和组件市场。

## 1.2 推荐技术基线

管理端采用 React / Next.js；控制面采用 Python 服务；持久化编排优先 Temporal；浏览器执行采用 Playwright；PostgreSQL 保存资产与状态投影；对象存储保存 Trace、截图和视频；OpenTelemetry 贯通平台 Trace、指标与日志。

关键边界  MVP 不实现自由探索型 Agent、多租户、全浏览器真机矩阵、完整 CI/CD 或自动写回已发布用例。

# 产品定位、目标与范围边界

## 2.1 产品定位

AI 测试平台面向“AI 持续产生业务代码、测试资产必须同步演进”的研发模式，将功能说明、测试身份、初始化数据、浏览器操作、断言和运行证据组织为可复用、可编排、可追溯的测试资产。

核心闭环  功能说明 → AI 生成测试草案 → 人工审核发布 → 数据图初始化 → 浏览器 Agent 执行 → 确定性断言 → 证据采集 → 失败定位 → 迭代回归。

## 2.2 产品目标

统一测试身份管理：角色、账号池、凭证引用、健康检查、租约和并发隔离。

沉淀可组合的数据初始化能力：创建客户、创建来访单等组件通过类型端口和变量映射形成 DAG。

从功能说明生成可执行测试资产：保留来源片段、文档快照、模型与 Prompt 版本。

确定性节点与 Agent 节点混合编排：常规动作可复现，语义变化可适应。

支持单次验证和批量回归：环境、角色、数据变体组合为运行矩阵。

执行过程全链路可观察：步骤、画面、动作摘要、DOM、网络、Console、Trace 和断言证据。

历史运行可解释、可复现：固定所有资产版本与执行镜像。

## 2.3 MVP 非目标

| 边界 | 说明 |
| --- | --- |
| 性能/安全测试 | 不替代压力、性能、漏洞扫描和渗透测试平台 |
| 基础模型训练 | 不自行训练模型，统一通过可替换模型网关接入 |
| 无人审核发布 | AI 草稿必须审核；高风险动作必须审批 |
| 任意脚本 | Agent 不得执行任意 Shell、SQL、JavaScript 或任意网络请求 |
| 完整研发套件 | 不重建需求、缺陷或 CI/CD 系统，仅提供 API、Webhook 和链接 |
| 全终端覆盖 | MVP 优先 Chromium 桌面浏览器，真机和多浏览器后置 |

03 / PRODUCT & DOMAIN

# 用户、领域对象与核心闭环

图 1  首个黄金链路：从身份租用、原子数据准备到浏览器执行、断言与清理

## 3.1 两套身份域必须分离

平台使用者的权限决定“谁能设计、审核、运行和查看”；被测系统身份决定“运行时以什么业务角色登录”。二者不可复用同一个角色模型。

| 角色 | 主要责任 | 作用域 |
| --- | --- | --- |
| 平台管理员 | 租户策略、模型配置、凭证策略、审计 | 组织级 |
| 项目管理员 / 测试负责人 | 环境、成员、迭代、计划和发布 | 项目级 |
| 组件维护者 | 原子组件创建、验证、发布和弃用 | 资产级 |
| 测试设计者 / 审核者 | 草稿生成、编排、断言、审核发布 | 用例级 |
| 执行者 / 观察者 | 启动运行、查看过程、回放和归因 | 运行级 |
| 被测业务角色 | 销售、经理、客服、管理员等账号池 | 运行时 |

## 3.2 核心领域对象

| 领域 | 主要实体 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目与迭代 | Project / Environment / Iteration / SpecSnapshot | 隔离空间、环境快照与需求版本 |
| 身份与账号 | RoleProfile / TestIdentity / AccountPool / IdentityLease | 业务身份、凭证引用、容量和租约 |
| 原子与数据 | AtomDefinition / AtomVersion / Port / Edge / ResourceLedger | 能力契约、依赖映射、副作用和清理 |
| 测试设计 | TestCase / CaseVersion / WorkflowVersion / AgentPolicy | 草稿、审核、发布和执行边界 |
| 运行与证据 | TaskPlanVersion / TaskRun / ExecutionUnit / UnitAttempt / Event / Evidence / Failure | 状态、尝试、事件、证据和归因 |

## 3.3 不可破坏的领域约束

- 已发布的用例版本、组件版本、功能文档快照和 Agent 策略不可原地修改。

- 工作流发布前必须完成 DAG 无环校验、必填项校验、类型兼容和权限检查。

- 下游节点只能读取显式声明的上游输出；不得隐式读取其他节点运行数据。

- 上游失败后依赖节点必须标记 Blocked；清理默认按初始化依赖逆序执行。

- 敏感端口不得进入日志、截图注释、模型上下文或普通事件 Payload。

- 每个 ExecutionUnit 使用独立账号租约、数据实例和 Browser Context。

- Failed（业务断言失败）与 Error（平台/环境异常）必须分开统计。

图 2  Run 快照模型：历史运行固定引用全部资产版本

04 / ATOMIC CAPABILITY

# 原子组件、类型系统与依赖图

原子组件不是 UI 控件，而是一项具有明确输入、输出、副作用、超时、重试和清理责任的版本化测试能力。组件可由 HTTP、受控函数、浏览器动作或断言执行器实现，但对编排层暴露统一契约。

## 4.1 组件分类

| 类型 | 职责 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| Data | 创建、查询、更新、删除业务数据 | 创建客户、创建来访单 |
| Identity | 获取账号、登录或刷新会话 | 租用销售账号 |
| Browser | 确定性页面操作 | 打开页面、输入筛选值 |
| Agent | 需要页面理解的受约束目标 | 找到目标客户并处理弹窗 |
| Assertion | 对 DOM、API 或业务结果判定 | 角色可见范围断言 |
| Control | 条件、并行、等待与最终清理 | 分支、Finalize |

## 4.2 类型系统

基础类型采用 JSON Schema；平台增加领域类型扩展。领域资源不传裸字符串 ID，而传递带 resourceType、environmentId、tenantId 的资源引用，避免跨环境误接。

基础类型：string、number、boolean、datetime、enum<T>、list<T>、optional<T>。

平台类型：secret-ref、account-ref<role>、artifact-ref<type>。

领域资源：resource-ref<crm.customer>、resource-ref<crm.visit>。

敏感字段：x-sensitive=true；写入日志、模型上下文和事件前统一掩码。

{
  "resourceType": "crm.customer",
  "id": "cus_832901",
  "environmentId": "env_test",
  "tenantId": "tenant_01",
  "attributes": {
    "trackingId": "TRK-20260711-0008"
  }
}

## 4.3 原子组件契约

{
  "componentId": "crm.customer.create",
  "version": "1.2.0",
  "kind": "data",
  "executor": {
    "type": "http",
    "method": "POST",
    "path": "/customers"
  },
  "input": {
    "name": "string",
    "owner": "account-ref<sales>"
  },
  "output": {
    "customer": "resource-ref<crm.customer>"
  },
  "idempotencyKey": "${run.id}:${node.id}:create-customer",
  "cleanup": {
    "componentRef": "crm.customer.delete@1.0.0",
    "when": "always"
  },
  "timeoutMs": 15000,
  "retryOn": [
    "TIMEOUT",
    "HTTP_429",
    "HTTP_5XX"
  ]
}

发布门禁  Schema 完整、Contract Test、幂等、清理、错误分类、敏感字段和权限声明全部通过后，AtomVersion 才能从 Validated 进入 Published。

## 4.4 DAG 编译与变量映射

- 解析所有 componentRef，固定不可变版本与内容哈希。

- 根据 needs 和 valueFrom 建图，并执行拓扑排序与循环检测。

- 校验必填输入、领域类型、环境/租户作用域和敏感数据流。

- 检查账号角色、组件权限、Agent 工具白名单和项目策略。

- 计算并行层、资源需求、清理逆序与可恢复检查点。

- 输出 ExecutionBundle；执行期不再读取草稿或可变资产。

表达式边界  变量引用使用结构化 $valueFrom、$template 和受限表达式；不允许在工作流中执行任意 JavaScript。条件可采用 CEL，数据路径可采用 JSONPath。

## 4.5 初始化与清理生命周期

| 阶段 | 职责 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| Setup | 租用账号、创建客户、创建来访单、准备配置 | 记录所有外部资源到 Resource Ledger |
| Execute | 浏览器目标、API 校验和断言 | 按节点检查点保存输出 |
| Finalize | 释放账号、逆序清理、归档证据 | 成功、失败、超时、取消都必须执行 |

清理失败不覆盖原始测试结论，而是产生独立的“环境卫生异常”。后台 Sweeper 使用 Resource Ledger 扫描超期资源；调试保留必须设置最大 TTL。

05 / DOCUMENT TO AGENT

# 功能说明到 Agent 工作流

功能文档不能只保存为长文本。平台应先把文档发布为不可变快照，再提取角色、前置条件、业务对象、用户旅程、不变量和预期结果，生成可审计的 Test IR 草案。

## 5.1 生成流水线

- 选择已发布功能说明快照，并补充目标页面、适用角色、风险重点和排除范围。

- 提取结构化 Feature Spec：实体、前置条件、步骤、业务不变量和预期结果。

- 检索已发布的原子组件、页面能力目录和角色能力；无法匹配时显式生成能力缺口。

- 生成候选 DAG 和 Test IR，标注每个关键断言对应的文档依据。

- 执行静态编译、策略检查和沙盒试运行。

- 人工审核身份范围、数据副作用、Agent 预算和确定性断言后发布。

禁止行为  模型不得静默生成不可审计脚本、自动发布、修改已发布用例、用“看起来正确”替代确定性断言，也不得把页面内容当成可信指令。

## 5.2 Test IR 最小结构

{
  "specRevision": "doc_rev_18",
  "roleBindings": {
    "operator": "sales"
  },
  "fixtureGraph": [
    "lease_sales",
    "create_customer",
    "create_visit"
  ],
  "browserGoal": "使用 trackingId 筛选客户并验证角色可见范围",
  "assertions": [
    {
      "type": "api",
      "rule": "result.customerId == customer.id"
    },
    {
      "type": "dom",
      "rule": "rows contains trackingId"
    }
  ],
  "agentPolicy": {
    "maxActions": 12,
    "allowedTools": [
      "observe",
      "click",
      "fill",
      "waitFor"
    ]
  },
  "evidencePolicy": {
    "trace": true,
    "screenshots": "critical-actions"
  }
}

## 5.3 确定性引擎与 Agent 的职责边界

| 能力 | 权威执行者 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 数据准备/清理 | 确定性引擎 | Agent 不直接调用任意业务接口 |
| 账号租约/凭证 | Identity Broker | Agent 只得到已建立的会话 |
| DAG 调度/重试/取消 | Workflow Engine | Agent 不拥有流程状态 |
| 页面理解与动作选择 | 受约束 Agent | 在白名单工具和动作预算内 |
| 成功/失败判定 | DOM/API/规则断言 | 模型只辅助解释，不改变预期 |
| 改进建议 | Agent 可提出新草稿 | 必须审核后成为新版本 |

## 5.4 Agent Controller

每一轮只执行“观察页面 → 生成结构化动作 → 策略校验 → 执行动作 → 采集证据 → 更新状态”。不保存内部思维链，仅保存可审核的动作摘要、工具参数、结果和依据。

定位优先级：data-testid → ARIA role/name → label/placeholder/稳定文本 → 页面能力目录 → 视觉语义 → CSS/XPath 兜底。

运行限制：最大动作数、模型调用次数、执行时间、域名、工具、下载/上传权限和敏感字段范围。

页面内容视为不可信输入；任何提示注入不得改变系统策略、工具权限或数据访问范围。

定位修复标记 healed=true，保留原定位、替代定位和页面证据；不得静默写回已发布用例。

06 / RUNTIME & EVIDENCE

# 执行引擎、账号租约与证据流

## 6.1 Run 与节点状态

RUN     QUEUED → PREPARING → RUNNING → ASSERTING → CLEANING → PASSED | FAILED | ERROR | CANCELLED
NODE    PENDING → READY → RUNNING → SUCCEEDED
                           ├→ RETRY_WAIT → RUNNING
                           ├→ FAILED / SKIPPED / CANCELLED

节点完成后立即持久化输出与检查点。编排服务或 Worker 崩溃时从最近检查点恢复，不从头重建业务数据。Run 的权威状态来自追加写事件与持久化工作流，实时页面只是状态投影。

## 6.2 账号租约

- 按项目、环境、租户和业务角色筛选账号池。

- 使用数据库原子抢占或等价机制获得独占账号，生成带 TTL 与 fencing token 的租约。

- Worker 周期性心跳续租；每次敏感操作携带 fencing token，拒绝过期租约。

- 运行结束释放租约；Worker 失联后由回收器强制释放并执行账号健康检查。

- 只有明确只读且被测系统支持并发会话的账号才允许共享。

隔离要求  每个 UnitAttempt 创建独立 Browser Context，隔离 Cookie、LocalStorage、IndexedDB、下载目录、Trace、录像、Locale、时区与网络代理。

## 6.3 重试、幂等与恢复

| 错误类型 | 策略 | 分类 |
| --- | --- | --- |
| API 超时 / 429 / 5xx | 指数退避；保持业务幂等键不变 | 可重试 |
| 业务 4xx | 直接失败并结构化分类 | 不重试 |
| 断言失败 | 默认不重试；可配置最终一致性轮询 | 有限 |
| 元素暂未加载 | 重新观察后有限重试 | 有限 |
| 点击结果未知 | 先检查页面状态，不盲目重复点击 | 状态探测 |
| 账号失效 | 隔离账号；最多更换一次账号 | 一次 |
| Worker 失联 | 从节点检查点恢复 | 恢复 |
| 清理失败 | 后台 Sweeper 重试，不覆盖测试结论 | 最终重试 |

平台采用“至少一次执行 + 幂等键 + 补偿动作”，不承诺跨外部系统的严格 Exactly Once。业务幂等键固定为 {runId}:{nodeId}:{logicalOperation}，Activity retry 序号不进入业务幂等键。

## 6.4 事件与证据协议

{
  "runId": "run_01J2D8",
  "sequence": 37,
  "type": "browser.action.completed",
  "nodeId": "verify_filter",
  "actor": "agent",
  "summary": "已在追踪 ID 筛选框中输入测试数据",
  "payload": {
    "action": "fill",
    "target": {
      "role": "textbox",
      "name": "追踪 ID"
    },
    "valueMasked": "TRK-****-0008"
  },
  "evidence": [
    {
      "type": "screenshot",
      "artifactId": "art_882"
    }
  ],
  "trace": {
    "traceId": "tr_91",
    "spanId": "sp_382"
  }
}

事件类型按 run.*、node.*、data.*、account.lease.*、agent.goal.*、browser.action.*、assertion.*、artifact.*、cleanup.*、error.* 分组。

前端先 REST 拉取当前投影，再以 afterSequence 接续 SSE/WebSocket；断线重连不会丢事件。

截图、Trace、DOM、HAR、视频存对象存储；数据库只保存元数据、哈希、摘要和对象引用。

实时画面只在有人观看时开启；界面显示动作摘要与证据，不展示内部思维链。

## 6.5 失败分类

| 代码 | 含义 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| ASSERTION_FAILED | 产品行为与明确预期不符 | Failed |
| DATA_SETUP_FAILED | 原子组件或依赖数据失败 | Error |
| IDENTITY_UNAVAILABLE | 账号池耗尽、锁定或凭证失效 | Error |
| LOCATOR_DRIFT | 页面结构变化导致定位失效 | Error / 可修复 |
| AGENT_BUDGET_EXCEEDED | 动作、时间或模型预算耗尽 | Error |
| ENVIRONMENT_UNAVAILABLE | 环境或依赖不可用 | Error |
| PLATFORM_ERROR | Worker、编排、存储等平台异常 | Error |
| CLEANUP_FAILED | 资源未最终清理 | 独立卫生告警 |

07 / SYSTEM ARCHITECTURE

# 总体技术架构与技术选型

图 3  总体架构：设计态、控制面、持久化编排、执行面与基础设施

## 7.1 服务边界

| 服务 | 职责 | 层次 |
| --- | --- | --- |
| Asset Service | 功能文档、原子组件、用例、工作流、版本发布 | 设计态 |
| Compiler Service | Test IR 生成、静态校验、ExecutionBundle | 控制面 |
| Identity Broker | 角色、账号池、健康、租约和短期凭证 | 控制面 |
| Run Orchestrator | 单/批调度、状态机、取消、重试、Finalize | 控制面 |
| Data Worker | API 原子组件、资源台账、清理 | 执行面 |
| Browser Agent Worker | Playwright、Agent Controller、页面证据 | 执行面 |
| Evidence Service | 事件、截图、Trace、脱敏、对象存储 | 基础服务 |
| Projection & Report | 运行投影、失败聚类、迭代报告 | 查询面 |

## 7.2 建议技术栈

| 层级 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 管理前端 | React / Next.js / Python | 复用当前原型技术栈 |
| 空间画布 | React Flow 起步，关键交互逐步自研 | 降低首期画布成本 |
| API 服务 | FastAPI / Python 3.14 | 统一类型与团队心智 |
| 持久化工作流 | Temporal | 长流程、重试、恢复、取消和 Finalize |
| 浏览器引擎 | Playwright | 隔离 Browser Context、Trace 与网络观察 |
| 主数据库 | PostgreSQL | 关系资产 + JSONB 契约/快照 |
| 缓存/短队列 | Redis | 租约辅助、实时投影和 MVP 事件流 |
| 对象存储 | S3 / MinIO | 截图、Trace、DOM、HAR、视频 |
| 密钥 | Vault / 云 KMS/Secrets Manager | 业务库只保存 CredentialRef |
| 可观测性 | OpenTelemetry + Prometheus/Grafana | Trace、指标、日志统一上下文 |
| 部署 | Kubernetes | 控制面与浏览器执行池独立扩缩 |

## 7.3 部署拓扑与网络边界

test-platform-control：API、资产、编译器、调度、报告；可访问主数据库。

test-platform-execution：Data Worker、Browser Agent Worker、Assertion Worker；严格网络策略和临时磁盘。

test-platform-observability：事件投影、Telemetry Collector、日志、指标与 Trace。

Browser Worker 只允许访问模型网关、证据服务、当前运行被测域名和必要认证域名；不得直连主数据库。

凭据通过短时租约令牌获取，运行结束立即失效；浏览器执行池按队列和账号容量独立扩缩。

## 7.4 选型依据

Playwright 以独立 Browser Context 提供测试隔离，并提供 Trace Viewer 查看动作时间线、DOM 快照和网络信息。Temporal 的工作流事件历史和重放机制适合承载长时间、可失败、需要恢复和最终清理的测试运行。OpenTelemetry 用统一上下文串联 traces、metrics 与 logs。PostgreSQL JSONB 适合保存版本化契约与快照，同时保留关系模型的完整性约束。

08 / DATA & API

# 核心数据模型与 API 边界

## 8.1 核心表组

| 表组 | 代表实体 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | project / environment / iteration | 隔离、配置、配额、目标版本 |
| 知识 | feature_document / feature_revision | 原文、内容哈希、结构化规格 |
| 组件 | component / component_version / component_port | 契约、执行器、副作用、发布状态 |
| 测试 | test_case / test_case_version / workflow_version | 身份、DAG、断言、版本引用 |
| 身份 | test_role / test_account / account_pool / account_lease | 角色、凭证引用、健康与租约 |
| 运行 | task_plan_version / task_run / execution_unit / unit_attempt | 批次、状态、检查点、尝试 |
| 副作用 | resource_ledger / cleanup_attempt | 外部资源与最终清理 |
| 证据 | execution_event / artifact / failure / triage_record | 事件、对象引用、失败与归因 |

## 8.2 关键索引与约束

所有资产逻辑表与版本表分离：logical_id + version；Published 行不可更新。

execution_event 唯一键 (run_id, sequence)，保证追加顺序；按 run_id / timestamp 分区或归档。

account_lease 对 exclusive 账号建立有效租约唯一约束，并保存 fencing_token。

resource_ledger 唯一键 (run_id, node_id, resource_type, resource_id)，清理动作幂等。

JSONB 保存 Schema、DAG、快照和事件 Payload；频繁查询字段提升为独立列并建立索引。

artifact 只保存对象引用、哈希、大小、脱敏状态和保留期限，不把大文件放入主库。

## 8.3 对外 API

| 方法 | 路径 | 职责 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/workflows/compile | 静态编译候选 Test IR | 作者 |
| POST | /api/v1/components/{id}/validate | 组件契约与沙盒验证 | 维护者 |
| POST | /api/v1/case-versions/{id}/publish | 审核后发布不可变版本 | 审核者 |
| POST | /api/v1/runs | 发起单次运行；支持 Idempotency-Key | 执行者 |
| POST | /api/v1/run-groups | 展开批量运行矩阵 | 负责人 |
| GET | /api/v1/runs/{runId} | 运行投影与版本快照 | 观察者 |
| GET | /api/v1/runs/{runId}/events | afterSequence 增量事件 | 观察者 |
| WS/SSE | /api/v1/runs/{runId}/live | 实时步骤、帧和控制命令 | 授权用户 |
| POST | /api/v1/runs/{runId}:cancel | 取消业务节点，保留 Finalize | 执行者 |

## 8.4 发起运行示例

POST /api/v1/runs
Idempotency-Key: release-r26.07-case12-sales

{
  "projectId": "prj_crm",
  "caseVersionId": "case_ver_12",
  "environmentId": "env_test",
  "roleBindings": {
    "operator": "sales"
  },
  "input": {
    "customerNamePrefix": "AI测试客户"
  },
  "retention": {
    "evidenceDays": 30,
    "debugDataMinutes": 0
  }
}

接口原则  Run 创建成功后返回稳定 runId；重复幂等键不得创建多个批次。Webhook 只返回终态、摘要和报告链接，不直接推送敏感证据。

09 / SECURITY & GOVERNANCE

# 安全、权限、隐私与治理

## 9.1 平台 RBAC

| 角色 | 允许 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 组织管理员 | 全局策略、配额、模型、密钥策略 | 不可直接查看项目密钥明文 |
| 项目管理员 | 环境、成员、账号池、计划 | 高风险连接器需审批 |
| 用例作者 | 草稿、编排、沙盒试运行 | 不能发布自己的高风险草稿 |
| 用例审核者 | 审核和发布 | 发布与创建职责分离 |
| 运行操作员 | 启动、暂停、取消、重跑 | 手工接管浏览器需单独授权 |
| 只读观察者 | 查看报告和脱敏证据 | 不能查看凭证和未脱敏 Payload |

## 9.2 安全控制

密码、Token、Cookie 和密钥仅保存 Vault/KMS 引用；优先短期凭证。

每次 UnitAttempt 使用隔离容器或受控 Worker Slot 与独立 Browser Context。

域名、URL、接口路径和工具白名单；禁止任意 Shell、SQL、JavaScript 与跨域外传。

原子组件发布包签名并记录校验和；运行固定组件版本与执行镜像。

密钥读取、发布、审批、运行、人工接管和证据下载进入不可篡改审计。

页面内容视为不可信，防止 Prompt Injection 改变策略或诱导泄漏上下文。

## 9.3 隐私与证据治理

默认使用合成数据；禁止把生产个人信息复制到测试环境。

日志、截图、DOM、网络载荷和 Agent 上下文使用统一字段级脱敏策略。

成功证据短期保留，失败证据按项目配置更长期限；调试数据必须有 TTL。

证据访问使用短时签名地址与项目权限校验；下载记录进入审计。

删除用例不立即删除仍在保留期内的审计证据；证据按法规和项目策略到期清理。

高风险动作  删除、支付、发布、批量修改、生产环境访问等动作默认禁止；确需开放时必须在 AgentPolicy 中显式授权并支持人工确认。

## 9.4 发布治理

| 门禁对象 | 必须检查 |
| --- | --- |
| 原子组件 | Schema、Contract、幂等、清理、权限、敏感字段、错误分类 |
| AI 用例 | DAG、类型、来源、Agent 预算、确定性断言、人工审核、固定版本 |
| 测试计划 | 账号容量、环境健康、数据配额、Worker 容量、审批和版本冻结 |
| 平台版本 | 黄金回归、Agent 评估、故障注入、安全扫描、迁移、灰度、回滚 |

10 / DELIVERY PLAN

# 实施路线、团队与工作包

实施假设  基线按 1 个 CRM 试点项目、1 个稳定测试环境、销售/经理两类角色、6 人核心团队、Chromium 桌面浏览器和可用业务 API 估算。若接口或环境尚不稳定，应先增加 2–4 周连接器与环境治理。

图 4  14–18 周实施节奏：从基础契约到真实迭代试点

## 10.1 阶段目标与退出门槛

| 阶段 | 周期 | 范围 | 退出门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–1 验证 | W1–6 | 1 项目 / 1 环境 / 2 角色 / 6–10 原子 / 3–5 黄金用例 | 连续 30 次；平台失败≤5%；清理 100%；账号冲突 0 |
| MVP 平台化 | W7–14 | 15–30 原子 / 30–50 用例 / 10–20 并发 / 批量与报告 | 支撑 2 个迭代；平台失败<2%；证据完整≥99% |
| 试点加固 | W15–18 | 影子运行、故障注入、容量与安全评审 | 真实团队可用；P95 事件≤2s；回滚与 Runbook 完成 |
| 可规模化 | 3–6 月 | 多项目、SSO、配额、CI、组件市场、模型成本治理 | 2×峰值压测；隔离、RTO/RPO 与灾备达标 |

## 10.2 工作包

| 编号 | 工作包 | 明确产出 |
| --- | --- | --- |
| WP1 | Test IR 与编译器 | Schema、校验器、ExecutionBundle、兼容策略 |
| WP2 | 原子组件与数据运行时 | SDK、注册、DAG、幂等、清理、Sweeper |
| WP3 | 身份与账号 | 角色、账号池、健康、租约、fencing token |
| WP4 | 浏览器与 Agent | Playwright、工具白名单、策略、评估集 |
| WP5 | 编排与调度 | Temporal Workflow、批量矩阵、取消恢复 |
| WP6 | 创作体验 | Atom Forge、AI 分镜、审核与版本发布 |
| WP7 | 运行体验 | Fleet View、Run Theater、证据抽屉 |
| WP8 | 洞察与集成 | 失败归因、报告、API、Webhook |
| WP9 | 平台工程 | RBAC、审计、Telemetry、告警、Runbook、灾备 |

## 10.3 团队职责

| 角色 | 主要责任 |
| --- | --- |
| 产品负责人 / QA 领域负责人 | 范围、黄金链路、业务验收、试点协调 |
| 平台技术负责人 | 架构、Test IR、运行状态权威、ADR |
| 后端 / 运行时工程师 ×2 | 控制面、DAG、Temporal、账号、证据 |
| 前端体验工程师 | Forge、Launchpad、Run Theater |
| Agent / 自动化工程师 ×1–2 | Playwright、AgentPolicy、评估集、定位契约 |
| SRE / 安全 / 设计（兼职） | 容量、监控、发布、安全评审与体验把关 |

完成定义  每个工作包同时具备功能、自动化测试、指标告警、安全检查、运维手册、回滚方案、用户说明和至少一个真实黄金场景验证，才算交付。

11 / ACCEPTANCE & SLO

# 验收、SLO 与运营指标

## 11.1 六层验收

| 层级 | 验收面 | 关键内容 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 单元与契约 | Schema、类型、幂等、清理、租约互斥、状态迁移 |
| L2 | 黄金工作流 | 固定应用/数据，每条用例至少重复 30 次 |
| L3 | Agent 评估 | 文案/布局/弹窗/延迟/相似控件/Prompt Injection 变化集 |
| L4 | 故障注入 | API 超时、账号过期、Worker 崩溃、存储失败、断线、清理失败 |
| L5 | 容量与隔离 | 2×峰值、多项目、账号不足、大证据量、跨项目不可见 |
| L6 | 真实迭代影子运行 | 与原流程并行至少一个迭代，人工复核全部失败 |

## 11.2 初始 SLO

| 指标 | 目标 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 控制面可用性 | 99.9% / 月 | 不含被测系统不可用 |
| 正常容量下调度启动 | P95 < 60 秒 | 账号或审批等待单独统计 |
| 实时步骤事件延迟 | P95 < 2 秒 | 从服务端事件产生到前端可见 |
| 失败证据完整率 | ≥ 99% | 截图/Trace/错误摘要/版本快照 |
| 账号重复租约冲突 | 0 | 独占账号不得双租 |
| 数据最终清理率 | 100% | 允许异步 Sweeper 最终完成 |
| 黄金用例稳定性 | MVP ≥ 95% | 稳定环境排除真实产品缺陷 |
| 失败分类准确率 | 人工抽检 ≥ 90% | 首期以规则 + 人工校正为主 |

## 11.3 运营指标

| 维度 | 核心指标 |
| --- | --- |
| 采纳 | 活跃项目、活跃作者、已发布且真实运行用例、原子复用率 |
| 效率 | 文档到首条稳定用例时间、创作时间、维护时间、回归总时长 |
| 质量 | 假失败、假通过、Flaky、缺陷捕获、失败定位时间 |
| Agent | 单步完成率、动作数、重规划、接管率、成本、预算超限 |
| 资源 | 队列等待、Worker/账号利用率、证据上传、单次运行成本 |

不要优化错指标  “用例数量”不是成功。平台首先要降低稳定用例的产出时间、页面变化后的维护成本，以及失败定位时间。

12 / RISKS & NEXT ACTIONS

# 风险、ADR 与下一步行动

## 12.1 主要风险

| 风险 | 后果 | 缓解 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent 非确定性 | 结果漂移、团队不信任 | 单步意图、有限工具、预算、版本冻结、离线评估 | 高 |
| Agent 改写预期 | 假通过 | 断言权威外置；模型无权修改期望 | 高 |
| 页面 Prompt Injection | 越权或数据泄漏 | 页面不可信；域名/工具/数据白名单 | 高 |
| 数据污染 | 环境不可用、结果互扰 | run_id、幂等、Resource Ledger、逆序清理、Sweeper | 高 |
| 账号冲突 | 会话互相覆盖 | 独占租约、心跳、fencing token、回收器 | 高 |
| 页面漂移 | 定位大量失败 | data-testid/ARIA 契约、遥测、审核式修复建议 | 中 |
| 模型成本 | 规模化不可持续 | 分级模型、缓存、每步预算、项目配额、早停 | 中 |
| 过早通用化 | 范围失控 | 仅围绕黄金链路抽象，门槛通过后再扩展 | 高 |
| 证据泄漏 | 安全事故 | 合成数据、字段脱敏、截图遮罩、访问审计与保留期 | 高 |

## 12.2 首批 ADR

| 编号 | 决策 | 推荐默认方案 |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | 运行状态管理 | Temporal 作为权威；数据库保存查询投影 |
| ADR-002 | Test IR 归属 | 平台自有、版本化、与模型/Agent 框架解耦 |
| ADR-003 | 原子边界 | 优先业务 API；禁止用例直接发任意请求 |
| ADR-004 | 账号策略 | 动态临时账号优先，否则独占池 + fencing token |
| ADR-005 | 断言信任 | DOM/API/业务规则权威，模型只解释 |
| ADR-006 | 运行隔离 | 每 UnitAttempt 独立容器/Browser Context |
| ADR-007 | 实时画面 | MVP 低帧率截图/CDP；接管需求明确后再上 WebRTC/noVNC |
| ADR-008 | 版本发布 | 不可变版本、语义化版本、弃用窗口、快速回滚 |

## 12.3 未来两周行动清单

- 确认试点项目、测试环境、销售/经理两类角色和账号池负责人。

- 取得创建客户、创建来访单、删除来访单、删除客户的接口契约与测试权限。

- 产出 Test IR v0.1、Atom Contract v0.1、Execution Event v0.1 三份 Schema。

- 确定 Playwright Runner 的网络白名单、证据保留和敏感字段列表。

- 实现账号租约 Spike：独占、心跳、过期回收、fencing token 和审计。

- 把黄金链路拆成 6–10 个原子并定义每个端口、幂等键和清理组件。

- 建立黄金评估集与 30 次连续运行脚本，先测稳定性，再扩展 UI。

- 为 Temporal、模型网关、对象存储与 Vault/KMS 作出 ADR 并确定环境负责人。

第一场评审的输出  不要评审所有页面。评审只需做出六个执行摘要决策、确认黄金链路、冻结首批 Schema Owner 和 0–1 退出门槛。

APPENDIX

# 附录：关键协议样例与参考资料

## A. 原子端口兼容规则

| 场景 | 来源 | 目标 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全匹配 | resource-ref<crm.customer> | resource-ref<crm.customer> | 允许 |
| 可选接收 | string | optional<string> | 允许 |
| 列表映射 | list<T> | T | 需显式 select/map |
| 跨环境资源 | env_test customer | env_stage input | 禁止 |
| 裸 ID 到资源 | string | resource-ref<crm.customer> | 禁止隐式转换 |
| 敏感到模型 | secret-ref | agent context | 禁止 |

## B. Run 最小版本快照

{
  "documentRevision": "doc_rev_18",
  "caseVersion": "case_ver_12",
  "workflowVersion": "3.1.0",
  "componentVersions": {
    "crm.customer.create": "1.2.0",
    "crm.visit.create": "1.1.0"
  },
  "agentPolicyVersion": "browser-agent-7",
  "modelConfig": "model-config-2026-07",
  "promptVersion": "prompt-19",
  "browserImage": "playwright-runner@immutable-digest"
}

## C. 参考资料

Temporal Workflow Execution

Temporal Event History and Durable Replay

Playwright Browser Context Isolation

Playwright Trace Viewer

Playwright APIRequestContext

OpenTelemetry Documentation

PostgreSQL JSON Types

CLOSING PRINCIPLE

落地的核心，
不是让 Agent 更自由。

而是把不确定性放进可版本、可约束、可恢复、可审计的运行边界。

01  版本  让每一次运行都能回答：用了哪份文档、哪个用例、哪些原子、什么模型和浏览器镜像。

02  边界  让数据、账号、调度、断言与清理保持确定性；让 Agent 只承担页面中真正需要适应的部分。

03  证据  让团队能回放动作、验证结论、区分产品失败与平台错误，并对历史结果保持信任。

NEXT  /  确认六个执行摘要决策，冻结黄金链路和首批 Schema Owner。