ATLAS / FIXTURE STUDIO

数据预加载与
原子组件编排

功能设计对齐稿  v0.2

一句话定义  把“创建客户”“创建来访单”等业务能力沉淀为强类型、可版本、可验证、可回收的原子组件；用 DAG 组合成数据蓝图，在每次测试前稳定创建数据，并在测试后按资源依赖逆序清理。

| STATUS 对齐中 | DATE 2026-07-13 | STACK Python 3.14 | SCOPE 第二功能 |
| --- | --- | --- | --- |

当前建议

导航名称保留“原子”，页面名称采用“数据准备工作台”；首期严格限定静态 DAG、HTTP/SaaS Connector、非生产环境与每用例隔离数据。

目标读者  /  产品、架构、测试平台、SaaS 接入与安全负责人

00 / ALIGNMENT SNAPSHOT

# 先确认什么

这是一份设计对齐稿。前两页的决策确认后，再进入页面原型和接口实现。

图 1｜第二功能的资产、执行与清理闭环

核心判断  原子组件是业务能力资产；数据蓝图是版本化 DAG；Fixture Run 是一次真实执行；Fixture Manifest 是浏览器 Agent 唯一可见的数据接口。

01 / DECISIONS

# 12 个需要共同拍板的边界

表中的“建议默认值”是本稿后续设计的前提；任何一项变化都会影响模型、页面或执行协议。

| # | 待确认决策 | 建议默认值 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否接受“契约原子性”，不承诺外部 SaaS 事务原子性？ | 接受 | 决定幂等、对账与清理模型 |
| 2 | 首期是否只允许测试/预发布环境？ | 是，生产硬拒绝 | 决定安全与 Connector 安装策略 |
| 3 | 创建类原子发布时是否必须具备清理契约？ | 必须；例外需审批 | 决定数据泄漏风险 |
| 4 | 每个用例是否默认创建隔离数据？ | 是 | 决定并发与可重复性 |
| 5 | 用例是否绑定精确蓝图版本？ | 是，不使用 latest | 决定历史结果可重放 |
| 6 | 首期是否只支持静态 DAG？ | 是 | 暂不支持循环与动态 fan-out |
| 7 | 原子执行是否只能选择 Connector Operation？ | 是 | 禁止任意 URL / Header / Script |
| 8 | 失败时是否默认清理已创建数据？ | 是，ALWAYS | 调试保留需权限与 TTL |
| 9 | 测试重试是否重新初始化数据？ | 默认重新创建 | 避免复用脏现场 |
| 10 | Agent 是否只获得显式 exports？ | 是 | 减少凭证与敏感数据暴露 |
| 11 | 清理失败是否影响任务终态？ | 标记“完成但有泄漏” | 不能计为完全成功 |
| 12 | 首批闭环原子是什么？ | 客户/来访单 CRUD + 查询 | 先跑通创建、依赖、验证、回收 |

02 / PRODUCT POSITIONING

# 产品定位与边界

正式定义：面向测试执行的测试资源供应控制面，通过已发布、版本化、可审计的原子组件，按 DAG 创建、关联、验证并回收测试数据。

## 2.1 四个核心对象

| 对象 | 用户理解 | 运行时职责 |
| --- | --- | --- |
| 原子 Atom | 一个可复用业务动作 | 输入/输出、身份、幂等、验证、清理 |
| 数据蓝图 Blueprint | 一组可复用的数据准备关系 | DAG、变量映射、角色槽位、对外输出 |
| 用例绑定 Binding | 用例选择哪版蓝图与参数 | 固定精确版本、环境、数据生命周期 |
| Fixture Run | 一次真实的数据准备现场 | 节点状态、资源台账、错误、重试与清理 |

## 2.2 本期要做

原子定义、验证、发布、弃用与版本管理；HTTP/SaaS Connector Operation 是默认执行方式。

可视化 DAG 编排、强类型端口、上游输出映射、角色槽位、静态检查与真实试运行。

执行计划编译、节点并行、超时/重试/取消、结果对账、资源台账与逆序清理。

用例绑定与 Fixture Manifest；运行过程、节点错误、资源与清理状态可视化。

## 2.3 本期明确不做

通用 ETL、任意 JavaScript/SQL/Shell、任意 HTTP 调试器、跨 SaaS ACID 事务。

浏览器步骤与断言管理；这些属于用例/Agent 执行模块。

循环、复杂条件、审批流、动态节点、大规模 fan-out、跨用例共享可变数据。

生产数据迁移、真实客户数据、通过变量传输密码/Token/Cookie。

03 / DESIGN PRINCIPLES

# 不可破坏的设计约束

- 原子是最小可调度、可重试、可观测、可清理的能力单元，不是外部事务。

- 已发布原子和蓝图不可修改；每次执行冻结精确组件、适配器、Schema 与策略摘要。

- 不允许 Agent、用户或文档在运行时注入脚本、SQL、URL、Header 或表达式。

- HTTP 2xx 不是成功；必须通过输出 Schema、读后验证与业务后置条件。

- 不确定结果必须进入 OUTCOME_UNCERTAIN，先对账，禁止盲目重试。

- 创建意图与幂等声明先落库；每项外部资源都必须进入资源台账。

- 自动清理只删除 Atlas 本次 CREATED 的资源，不删除借用、发现或共享资源。

- 凭证不进入蓝图参数、Agent 上下文、日志、Trace 或资源台账。

- 生产环境在 API、Worker 与凭证三个层面硬拒绝。

- 数据准备状态、页面测试结果与清理状态分别建模，避免“成功”含义混乱。

命名建议  导航保留“原子”，工作页命名为“数据准备工作台”；技术域名使用 Fixture Studio / Fixture Control Plane；编译产物称为 Fixture Blueprint 与 Compiled Plan。

04 / GOLDEN PATH

# 用一个真实场景统一产品与技术语言

目标：为“客户列表搜索、角色过滤、客户与来访单关联”准备两组隔离数据，再交给浏览器 Agent 做页面验证。

图 2｜创建客户、创建来访单与页面测试的职责分界

## 4.1 蓝图显式输出

fixture.customerA.customerId
fixture.customerA.trackingId
fixture.customerB.customerId
fixture.visitA.visitId

Agent 只能看到蓝图明确发布的字段，不知道接口地址、鉴权方式、完整 SaaS 响应或清理实现。

05 / USER JOURNEYS

# 三类用户、三条主路径

| 角色 | 主路径 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 原子维护者 | 定义契约 → 选择 Connector Operation → 配置身份/幂等/验证/清理 → 样例验证 → 发布 | 原子版本可被发现、可试运行、可回收 |
| 测试设计者 | 创建蓝图 → 拖入原子 → 连接端口 → 配置角色/参数 → 静态检查 → 试运行 → 发布 → 绑定用例 | 蓝图通过发布门禁，输出可供 Agent 消费 |
| 任务执行者 | 启动 Task → 获取账号租约 → 执行蓝图 → 页面测试 → 释放数据 → 查看结果与泄漏 | 数据准备、测试与清理三种状态均可追溯 |

## 5.1 系统运行顺序

- Test Task 解析用例绑定的精确蓝图版本和运行参数。

- 从“身份与测试账号”模块获取角色租约，例如 sales_owner 与 sales_manager。

- 编译或加载不可变 Compiled Plan，执行静态策略检查。

- 按 DAG 并行创建数据，写入资源台账，完成读后验证。

- 生成 Fixture Manifest 后才允许启动浏览器 Agent。

- 测试完成、失败或取消后，按资源依赖逆序清理并释放账号租约。

失败分类  数据准备失败 = PREPARATION_FAILED；页面验证失败 = TEST_FAILED；资源回收失败 = CLEANUP_FAILED；基础设施问题 = INFRA_BLOCKED。四者不能互相覆盖。

06 / PRODUCT IA

# 页面结构与创新交互

这里不采用传统 B 端“左表格、右表单”。核心工作发生在一个可以编排、试运行和回放的空间里。

图 3｜数据准备工作台的三栏画布与底部运行时间线

工作台保持 Atlas 当前的悬浮导航与沉浸式空间感：左侧是原子仓库，中间是关系图，右侧是选中节点的契约检查器；底部只在校验或运行时抬起。

07 / PAGE INVENTORY

# 首期页面清单与关键动作

| 页面 | 必须呈现的信息 | 核心动作 |
| --- | --- | --- |
| 原子资产库 | 业务域、版本、健康度、角色、被引用蓝图、清理能力 | 搜索、预览、新建、复制 Draft |
| 原子详情/编辑 | 契约、执行、身份、可靠性、清理、样例 | 校验、试调用、发布、弃用 |
| 数据准备工作台 | 节点、类型化边、问题、角色、环境、版本 | 连线、配置、静态检查、试运行、发布 |
| 试运行抽屉 | 节点时间线、脱敏请求/响应、资源、重试、清理 | 运行全部、运行到节点、手动清理 |
| 用例绑定 | 蓝图精确版本、输入、角色槽位、输出预览、生命周期 | 绑定、预览 Manifest、更新版本 |
| Fixture Run 结果 | 图回放、节点快照、资源台账、清理状态、错误分类 | 重试清理、保留至 TTL、导出证据 |
| 泄漏中心 | CLEANUP_PENDING、年龄、环境、资源拥有关系、责任人 | 批量重试、标记保留、人工处置 |

## 7.1 画布反馈语义

实线表示数据依赖；虚线表示控制依赖；红色连线表示缺失/类型错误；运行中沿边显示流动光点。

端口不仅校验 JSON 类型，还校验 semanticType，例如 crm.customer.ref 不能接到 crm.visit.id。

发布后版本只读；编辑动作自动创建新 Draft，不在原版本上覆盖。

“试运行”默认使用真实测试环境并自动清理；若选择失败保留，必须显示到期时间与风险。

08 / DOMAIN MODEL

# 领域对象与不可变快照

| 对象 | 职责 | 关键不变量 |
| --- | --- | --- |
| DataAtomDefinition | 原子的稳定身份，例如 crm.customer.create | Key 不随版本变化 |
| DataAtomVersion | 一版不可变契约和实现 | PUBLISHED 后冻结 |
| DataRecipeVersion | 节点、边、角色、参数和 exports | 发布时固定所有引用 |
| CompiledPlan | 可执行快照 | 保存计划摘要和精确适配器版本 |
| DataSetupRun | 一次数据准备实例 | 独立于 Test Result |
| DataNodeRun / DataNodeAttempt | 逻辑节点与实际调用尝试 | DataNodeAttempt 不改变逻辑幂等键 |
| ResourceRecord | 真实 SaaS 资源台账 | 记录所有权与父子依赖 |
| ConnectorInstallation | 项目/环境中的 SaaS 接入 | 绑定租户、环境、能力与凭证域 |

DataAtomDefinition 1 ── N DataAtomVersion
DataRecipeVersion  1 ── N RecipeNode ── 1 DataAtomVersion
DataSetupRun       1 ── N DataNodeRun ── N DataNodeAttempt
DataNodeRun        1 ── N ResourceRecord
ResourceRecord     N ── N ResourceRecord  // cleanup dependency

关键边界  账号模块回答“谁可以操作”；Fixture 模块回答“创建了什么、资源之间如何关联、什么时候清理”。两者通过 accountLeaseId 与 actor slot 对接，不共享密码。

09 / ATOM CONTRACT

# 一个原子到底要声明什么

| 契约面 | 必填内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 身份与版本 | atomKey、SemVer、状态、contentDigest | 稳定引用与供应链审计 |
| 类型 | input/output JSON Schema、端口、semanticType | 设计时检查与运行时验证 |
| 执行 | Connector Operation、所需能力、超时 | 阻止任意网络调用 |
| 副作用 | READ/CREATE/UPDATE/DELETE/WAIT | 决定发布门禁与权限 |
| 可靠性 | 幂等、重试、限流、读后验证、reconcile | 处理重复和不确定结果 |
| 资源 | produces、ownership、父子关系 | 形成资源台账 |
| 清理 | cleanup Operation、策略、TTL、验证 | 可回收且可证明 |
| 数据安全 | classification、脱敏与允许环境 | 控制敏感数据流 |

## 9.1 首期两种实现方式

CONNECTOR_OPERATION：绑定已审核 SaaS Connector 的 Operation；默认方式，允许低代码配置。

CODE_PLUGIN：签名 Python wheel 或 OCI Artifact，只运行在隔离 Worker；用于复杂协议，不允许页面内输入任意代码。

发布门禁  所有 CREATE 原子默认必须具备清理和 reconcile 能力；如业务确实无法删除，只能配置软删除/归档/测试分组或走显式保留例外。

10 / PYTHON CONTRACT

# 建议的 Python 契约骨架

class Effect(StrEnum):
    READ = "read"
    CREATE = "create"
    UPDATE = "update"
    DELETE = "delete"
    WAIT = "wait"

class HandlerRef(BaseModel):
    module: str
    callable: str
    artifact_digest: str

class DataAtomVersion(BaseModel):
    atom_key: str
    version: str
    input_schema: JsonSchema202012
    output_schema: JsonSchema202012
    ports: tuple[PortDefinition, ...]
    effect: Effect
    required_capabilities: tuple[str, ...]
    retry_policy: RetryPolicy
    idempotency_policy: IdempotencyPolicy
    postconditions: tuple[Postcondition, ...]
    resource_policy: ResourcePolicy | None = None
    cleanup_policy: CleanupContract | None = None
    reconcile_policy: ReconcileContract | None = None
    handler: HandlerRef

## 10.1 组件 SDK 只暴露受控能力

class FixtureContext(Protocol):
    connector: ApprovedConnectorClient
    resources: ResourceLedgerClient
    identity: ActorLeaseView
    artifacts: EncryptedArtifactClient
    idempotency_key: str
    execution: ReadonlyExecutionContext

SDK 不提供 getSecret()、rawFetch()、eval()、SQL Client 或原始 Cookie。复杂能力通过新的 Connector Operation 或审核过的 Code Plugin 扩展。

11 / BLUEPRINT GRAPH

# 数据蓝图、端口与变量映射

## 11.1 首期允许的变量来源

| Binding | 示例 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| LITERAL | 固定区域 = CN | 必须通过目标端口 Schema |
| RUN_INPUT | /customerName | 使用 JSON Pointer，不执行表达式 |
| NODE_OUTPUT | create_customer.customer | 上游成功后才可见 |
| EXECUTION_CONTEXT | executionId | 仅白名单系统字段 |
| SECRET_REF | connector.installation.secret | 只允许流向 SECRET_REF 端口 |
| PURE_TRANSFORM | atlas.slugify@1.0.0 | 命名、版本化、纯函数、受审核 |

{
  "source": { "nodeId": "create_customer", "output": "customer" },
  "target": { "nodeId": "create_visit", "input": "customer" }
}

不建议使用 ${nodes.create_customer.output.customerId} 这类字符串模板；结构化引用可被编译器验证、重命名和追踪。

## 11.2 资源句柄优先于裸字符串 ID

class ResourceRef(BaseModel, Generic[ResourceType]):
    resource_type: ResourceType
    ledger_id: str
    environment_id: str
    connector_id: str
    ownership: Literal["created", "adopted", "leased"]
    opaque_ref: str

12 / COMPILER

# 发布前先编译，而不是边运行边猜

- 解析并冻结精确原子、Connector Implementation、Transform、Schema 与策略版本。

- 校验节点 Key、必填端口、JSON Schema、semanticType 和 Secret 数据流。

- 从结构化引用推导依赖边，检查环，生成拓扑层与并行计划。

- 校验环境是否安装所需 Connector、能力是否可用、角色槽位是否可满足。

- 检查所有 CREATE 节点的清理、reconcile、TTL 与资源拥有关系。

- 估算配额、运行时间和 fan-out，执行环境与权限策略。

- 生成不可变 Compiled Plan、planDigest 与逆序清理计划。

## 12.1 发布门禁

| 门禁 | 通过条件 | 失败示例 |
| --- | --- | --- |
| 静态检查 | 无环、输入完整、类型/语义兼容 | GRAPH_CYCLE_DETECTED |
| 能力检查 | 环境和 Connector 提供全部能力 | CAPABILITY_UNAVAILABLE |
| 真实试运行 | 至少一次数据准备成功 | POSTCONDITION_FAILED |
| 清理验证 | 试运行资源全部回收或显式保留 | CLEANUP_CONTRACT_MISSING |
| 版本检查 | 所有引用已发布且精确 | ATOM_VERSION_NOT_FOUND |
| 输出检查 | exports 均命名、类型化、分级 | FORBIDDEN_SECRET_FLOW |

进入批量 Task 的条件  只有已发布蓝图才能被批量任务使用；Draft 只允许在设计工作台试运行，防止运行中结构漂移。

13 / EXECUTION MODEL

# 执行状态、验证与不确定结果

图 4｜节点成功路径与不确定结果处置协议

Fixture: REQUESTED → RUNNING → READY → CLEANING → RELEASED
                         ↘ FAILED / CANCELED      ↘ CLEANUP_FAILED

Node:    PENDING → READY → RUNNING → VERIFYING → SUCCEEDED
                              ↘ FAILED / OUTCOME_UNCERTAIN

Cleanup: NOT_REQUIRED → PENDING → RUNNING → CLEANED / LEAKED

14 / IDEMPOTENCY

# 幂等、重试与对账协议

外部 SaaS 调用按“至少一次执行”设计。Atlas 的目标不是假装 exactly-once，而是通过稳定幂等键、结果对账和资源台账，把重复创建和未知结果降到可处置范围。

nodeKey = hash(environmentId, blueprintVersionId, executionId, nodeId)
cleanupKey = `cleanup:${resourceLedgerId}:${cleanupGeneration}`

| 场景 | 默认动作 | 是否自动重试 |
| --- | --- | --- |
| 确认请求未发出 | 指数退避 | 是 |
| 429 | 遵循 Retry-After | 是 |
| 5xx | 预算内指数退避 | 是 |
| 401 / Token 过期 | 刷新一次认证 | 一次 |
| 输入/权限错误 | 直接失败 | 否 |
| 业务唯一键冲突 | 进入幂等对账 | 不盲重试 |
| 响应超时，结果未知 | OUTCOME_UNCERTAIN | 先对账 |

SaaS 幂等优先级  原生 Idempotency-Key → Atlas 业务唯一标记 → 创建前后查询对账 → 仅本地记录。最后一种不能覆盖“外部成功、落库前崩溃”，必须标为高风险。

15 / RESOURCE LEDGER

# 资源台账与逆序清理

| 字段组 | 核心字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 范围 | tenant/project/environment/setupRun/node | 阻断跨租户、跨环境引用 |
| 资源 | kind、connector、opaqueRef | 定位外部对象，避免裸 ID 外溢 |
| 所有权 | CREATED / ADOPTED / LEASED / SHARED | 决定可否自动删除 |
| 依赖 | parentResourceIds | 生成逆序清理计划 |
| 生命周期 | ACTIVE / CLEANUP_PENDING / CLEANED / LEAKED | 支持重试与泄漏中心 |
| 策略 | cleanupOperation、TTL、retainUntil | 定义自动与人工处置 |

## 15.1 清理规则

按资源依赖和 DAG 逆拓扑清理：先来访单，再客户；独立分支可并行。

只自动删除 CREATED；ADOPTED 解除绑定，LEASED 归还租约，SHARED 默认保留。

删除返回 404 视为幂等成功；子资源未清理时，父资源进入 BLOCKED_BY_CHILD。

Workflow 结束后仍由 Sweeper 按 TTL 扫描 CLEANUP_PENDING / ORPHAN_SUSPECTED。

清理失败不覆盖测试结果，Task 显示“测试完成但存在数据泄漏”。

默认策略  非生产环境使用 ALWAYS；调试时可 RETAIN_ON_FAILURE，但必须有权限、原因和自动过期时间。生产环境默认禁止执行数据预加载。

16 / MODULE BOUNDARIES

# 与身份、用例、任务和 Agent 的边界

| 上/下游模块 | 向 Fixture 提供 | Fixture 返回 / 约束 |
| --- | --- | --- |
| 身份与测试账号 | actor slot → accountLeaseId；ConnectorInstallation | 租约必须覆盖准备、测试与清理；不保存密码 |
| 用例 | blueprintVersionId、inputs、角色映射、生命周期 | Fixture Manifest；精确版本，不使用 latest |
| 批量任务 Task | executionId、并发、取消、超时 | PREPARATION 状态、ready/failed 事件、cleanup 状态 |
| Browser Agent | 开始/结束/失败信号 | 只读显式 exports；不能修改蓝图或调用 Connector |
| 结果中心 | 运行关联 ID | 图回放、节点证据、资源与泄漏摘要 |

Test Task
  ├─ acquire actor leases
  ├─ Fixture Run → READY → Fixture Manifest
  ├─ Browser Agent → Test Result
  └─ release Fixture → cleanup resources → release leases

租约边界  如果清理依赖某个测试账号，该账号租约必须覆盖完整生命周期；若清理可能延后，原子必须声明独立 cleanupAuthProfile。

17 / ARCHITECTURE

# Python 3.14 落地架构

| 层 | 建议组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| API / Control Plane | FastAPI + Python 3.14 | 资产、版本、编译、运行与权限 API |
| Compiler | Pydantic + JSON Schema 2020-12 | DAG、类型、能力、环境和策略检查 |
| Orchestration | Temporal | 长流程、定时器、重试、取消、恢复与清理 |
| Truth Store | PostgreSQL | 执行状态、幂等、资源台账、Outbox |
| Worker | Python 隔离进程/容器 | 运行审核过的 Atom Plugin 与 Connector Operation |
| Artifacts | 加密对象存储 | 大型输出、脱敏原始响应、清理载荷 |
| Observability | OpenTelemetry | Task → Fixture → Node → Connector → Resource 链路 |

## 17.1 执行顺序

- API 写入 Run、Idempotency Claim 与 Outbox；PostgreSQL 是事实来源。

- Temporal Workflow 加载不可变计划，按拓扑层调度 Activities。

- Activity 通过 Connector 调用 SaaS，验证后在同一事务写节点状态、资源台账与事件。

- Workflow 生成只含显式 exports 的 Fixture Manifest，并等待测试完成/取消信号。

- Cleanup Workflow 逆序回收；Sweeper 独立扫描 TTL 和泄漏。

Temporal Workflow 代码必须确定性；外部 API、数据库与对象存储 I/O 放在 Activities 中。

18 / API & EVENTS

# 首期外部接口与事件

POST /v1/projects/{projectId}/data-atoms
POST /v1/data-atoms/{atomId}/versions
POST /v1/data-atom-versions/{versionId}:validate
POST /v1/data-atom-versions/{versionId}:publish

POST /v1/projects/{projectId}/data-blueprints
POST /v1/data-blueprint-versions/{versionId}:compile
POST /v1/data-blueprint-versions/{versionId}:publish

POST /v1/fixture-runs                         // 202 Accepted
GET  /v1/fixture-runs/{runId}
GET  /v1/fixture-runs/{runId}/manifest
GET  /v1/fixture-runs/{runId}/resources
POST /v1/fixture-runs/{runId}:cancel
POST /v1/fixture-runs/{runId}:release
POST /v1/fixture-runs/{runId}:retry-cleanup

运行创建接口必须携带 Idempotency-Key。只有 Run 进入 READY 后，测试任务才可读取 Manifest 并启动浏览器 Agent。

## 18.1 CloudEvents 风格领域事件

atlas.fixture.run.requested.v1
atlas.fixture.run.ready.v1
atlas.fixture.run.failed.v1
atlas.fixture.node.outcome_uncertain.v1
atlas.fixture.resource.registered.v1
atlas.fixture.resource.cleanup_failed.v1
atlas.fixture.run.released.v1

事件只携带标识、状态和脱敏摘要；完整输入、输出和 SaaS 响应通过受控 Artifact Ref 引用。

19 / SECURITY & MCP

# 安全边界与 Agent / MCP 接入

| 威胁 | 控制 |
| --- | --- |
| SSRF / 任意接口调用 | 只能调用已安装 Connector 的声明式 Operation；URL、Tenant、Header 不可覆盖 |
| 表达式与代码注入 | 禁用任意 JS/TS/Shell/SQL；只允许结构化引用和审核过的纯 Transform |
| 凭证泄漏 | 凭证仅在 Vault 与 Worker 内；Manifest、日志、Trace、事件不含 Secret |
| 跨租户资源引用 | ResourceRef 绑定 tenant/project/environment/connector；服务端二次校验 |
| 恶意清理 | 只删除 CREATED，并验证 execution ownership 与父子依赖 |
| 资源耗尽 | 编译期 fan-out/配额估算；运行期限流、并发、节点与输出大小限制 |
| 生产误操作 | API Policy、Worker Endpoint、Vault Credential 三层硬拒绝 |

## 19.1 面向 Agent 的安全 MCP 能力

| 允许 | 禁止 |
| --- | --- |
| list_atoms / get_atom_contract | execute_http / call_provider_api |
| validate_blueprint / compile_blueprint | run_script / eval_expression |
| start_fixture_run / get_run_status | get_secret / get_cookie |
| get_fixture_manifest / request_cleanup | override_endpoint / create_runtime_atom |

Agent 权限  Agent 可以根据文档生成 Draft、发起校验和试运行；副作用原子与蓝图发布需要人工或策略审批，不能由 Agent 直接越权发布。

20 / OBSERVABILITY

# 错误协议、证据与运行指标

| 类别 | 代表错误码 | 默认动作 |
| --- | --- | --- |
| VALIDATION | PORT_TYPE_MISMATCH | 阻止编译/发布 |
| POLICY | EXECUTION_POLICY_DENIED | 拒绝运行并记录策略 |
| AUTH | CONNECTOR_AUTH_FAILED | 刷新一次或失败 |
| RATE_LIMIT | CONNECTOR_RATE_LIMITED | 按 Retry-After 重试 |
| TRANSIENT | CONNECTOR_TIMEOUT | 预算内退避；未知则对账 |
| UNCERTAIN | OUTCOME_UNCERTAIN | 暂停下游并 reconcile |
| CLEANUP | CLEANUP_RETRY_EXHAUSTED | 进入泄漏中心 |

## 20.1 每个节点的证据包

精确原子/适配器版本、planDigest、actor slot 与账号租约引用。

脱敏输入/输出预览、UnitAttempt 次数、耗时、Provider 状态与 postcondition 结果。

资源台账条目、父子关系、清理策略、清理 UnitAttempt 和最终状态。

不确定结果的 reconcile 查询与人工处置记录。

## 20.2 首期看板指标

fixture_ready_latency、node_success_rate、provider_error_rate、rate_limit_wait。

outcome_uncertain_rate、duplicate_prevented_count、cleanup_pending_count/age、leaked_resource_count。

按蓝图版本、原子版本、Connector、环境与角色切片。

21 / ACCEPTANCE

# 首期必须通过的可靠性验收

- 有环、类型不匹配、缺少必填输入、跨环境 ResourceRef 的蓝图不能发布。

- 同一逻辑幂等键不会创建两个资源；UnitAttempt 变化不改变幂等键。

- Provider 已提交、Worker 落库前崩溃时，可通过唯一标记找回并补记资源。

- HTTP 200 但读后验证失败，节点不能进入 SUCCEEDED。

- 创建来访单时必须验证其绑定的是预期客户资源句柄。

- 运行取消、平台重启、重复消息均不跳过清理。

- 逆序清理只删除 CREATED 资源，借用/共享资源不会被误删。

- Workflow 消失后，Sweeper 仍能发现 TTL 泄漏并进入泄漏中心。

- 生产地址在 API、Worker、Credential 三层均被拒绝。

- Prompt、参数和 MCP 均不能改变 URL/Header、读取凭证或执行代码。

- 日志、Trace、事件和错误中没有 Secret 与未脱敏 PII。

- UNKNOWN 与 CLEANUP_PENDING 清晰可见，且不计为完全成功。

Definition of Done  首个“创建客户 → 创建来访单 → 页面验证 → 删除来访单 → 删除客户”闭环，在故障注入下仍可重放、对账、清理和审计。

22 / DELIVERY PLAN

# MVP 收敛与迭代路线

| 阶段 | 范围 | 交付判断 |
| --- | --- | --- |
| P0 协议 | Schema、版本、状态、错误、幂等、ResourceRef、清理 | 完成评审与契约测试 |
| P1 最小闭环 | 客户→来访单→验证→清理；Mock/Fault Provider | 故障注入下无重复、可找回、可清理 |
| P2 真实接入 | CRM SaaS Connector + 身份租约 | staging 环境稳定执行 |
| P3 可视编排 | 原子库、画布、检查器、试运行、图回放 | 测试设计者可独立产出蓝图 |
| P4 用例与批量 | 绑定、并发、Task、结果与泄漏中心 | 持续批量回归可运营 |
| P5 资产生态 | OpenAPI 辅助生成 Draft、更多业务域、复用治理 | 形成可搜索组件市场 |

## 22.1 第一批资产

crm.customer.create / findByTrackingId / delete

crm.visit.create / delete

system.unique_marker.generate / wait.search_visible

蓝图 crm.customer-with-visit@1.0.0

建议的下一步  先确认第 1 页的 12 个决策；随后设计“原子资产库”和“数据准备工作台”两个页面的字段、状态和交互，并同步冻结 P0 协议。

APPENDIX A

# 蓝图示例：创建客户 → 创建来访单

{
  "blueprint": "crm.customer-with-visit@1.0.0",
  "nodes": [
    {
      "key": "customer",
      "atom": "crm.customer.create@1.0.0",
      "actorSlot": "sales_owner",
      "inputs": {
        "displayName": "run:/customerName",
        "trackingId": "context:executionId"
      }
    },
    {
      "key": "visit",
      "atom": "crm.visit.create@1.0.0",
      "actorSlot": "sales_owner",
      "inputs": {
        "customer": "node:customer.customer",
        "visitorName": "run:/visitorName"
      }
    }
  ],
  "exports": {
    "customerId": "node:customer.customerId",
    "trackingId": "node:customer.trackingId",
    "visitId": "node:visit.visitId"
  },
  "cleanup": "ALWAYS"
}

运行成功后只输出上述 exports。测试完成调用 release，清理计划先删除来访单，再删除客户。

APPENDIX B

# 参考规范与实现依据

JSON Schema Draft 2020-12 — 原子输入/输出契约与编译期验证。

Temporal Workflows — 持久化编排、确定性 Workflow 与外部 I/O Activity 边界。

PostgreSQL JSON Types — 结构化快照、JSONB 查询与索引；固定核心字段仍使用关系列。

CloudEvents — 领域事件信封与跨系统互操作风格。

## 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| Fixture | 为某次测试创建或租用的数据与资源现场 |
| Atom | 最小可调度、可验证、可清理的业务能力单元 |
| Blueprint | 原子节点、强类型关系、角色与输出组成的版本化 DAG |
| Compiled Plan | 所有版本、能力、策略与清理顺序已冻结的执行快照 |
| Manifest | 测试 Agent 可见的、显式发布的类型化输出 |
| Resource Ledger | 外部资源的所有权、定位、依赖和清理状态事实来源 |
| Reconcile | 结果不确定时，根据幂等标记向 SaaS 查询并恢复真实状态 |

ALIGNMENT CLOSE

原子解决复用，
蓝图解决关系，
台账解决真实世界的不确定性。

第二功能的价值，不只是“预先调用几个接口”，而是让每一次测试都拥有可解释、可重放、可回收的数据现场。

确认后进入  原子资产库字段设计 → 数据准备工作台交互 → P0 Python 协议与数据库模型。